## Slide 1
JUSTIFICATIVA& Passado
OBJ SMART
BENEFÍCIOS
Futuro
PRODUTO
REQUISÍTOS
STAKEHOLDERS EXTERNOS
& Fatores Externos
EQUIPE
PREMISSAS
GRUPO DE ENTREGAS
RESTRIÇÕES
RISCOS
LINHA DO TEMPO
CUSTOS
1 Documentação;
2 Protótipo;
3 Produto final.
Desenvolver um sistema para controle de estoque e vendas no prazo de 3 meses.
Melhorar o faturamento da empresa;
Aumentar a taxa de organização do estoque;
Calcular finanças.
Sistema desktop Condessa.
Calcular entrada e saída de produtos e matéria-prima;
Cadastrar e catalogar produto;
Catalogar e atribuir preço dos produtos;
Cadastrar vendas;
Calcular lucro líquido e bruto;
Gerar relatórios;
Sidney Silva;
Márcia Sarmento;
Naiara Neves.
Carlos Felipe;
Ian Lucca;
Guilherme Meneses;
Leonardo Reis;
Vinicius Maciel.
A empresa deverá possuir um computador que atenda aos requisitos mínimos do sistema;
A empresa registrará todas as entradas de produtos e vendas;
Um membro da empresa deverá passar informações da corporação para a equipe de desenvolvimento.
Dificuldade para controlar o estoque;
Dificuldade para saber o lucro obtido com as vendas;
Planilhas manuais.
O sistema apresentará instabilidade na máquina da empresa por conta de não atender os requisitos mínimos;
Haverá falta de dados na hora de imprimir os relatórios;
Haverá uma falha na comunicação que pode gerar defeitos no sistema.
Tem que ser feito em 3 meses;
O sistema deve ser feito na linguagem JAVA.
- Sem custos.
1. 09/10/2020
2. 23/11/2020
3. 04/12/2020
Vinicius Maciel
Controle de estoque e vendas Condessa